陕西省棉花加工业生产设备更新改造

项目验收细则

第一条：为加强全省棉花加工业生产设备更新改造项目管理，确保更新改造项目的质量和效益，根据国家发展改革委等五部门《关于印发棉花质量检验体制改革方案的通知》（发改经贸[2003]2225号）和《棉花质量检验体制改革加工企业基本技术要求》的规定，制定本细则。

第二条：本细则适用于全省2005—2009年棉花加工业更新改造项目。

第三条：验收小组的组成：

由省、市、县发展改革部门会同同级财政、质量技术监督、供销社等部门组成验收小组，对所在地棉花加工业生产设备更新改造项目进行验收。

第四条：项目验收必须具备的条件：

1、纳入国家和省上棉花加工业生产设备更新改造规划，符合棉花质量检验体制改革的要求；

2、棉花加工业生产设备更新改造项目，需按项目管理权限，由发展改革部门备案；

3、安装调试完成的加工设备符合国家棉花质量检验体制改革规定，配备的设备应达到包包取样，包包检验，自动称重等有关棉花加工技术规程要求。

第五条：验收必须提供的主要资料：

企业法人营业执照；棉花加工企业质量保证能力审查认定证书；棉花收购加工企业资格证书；符合棉花质量检验体制改革规定购置的设备清单；验收申请报告；立项批复；设备购置的发票或合同、银行贷款协议等。

第六条：验收程序：

1、棉花加工业生产设备更新改造项目安装调试完成后，整理好设备清单等有关技术资料，由项目单位向省发展改革委提出书面验收申请，同时抄送市、县发展改革部门。

2、验收小组通过座谈、听汇报、看现场（棉花加工厂现场操作演示）、查阅资料等形式，经验收小组评议，提出验收结论。

3、经验收小组验收合格的棉花加工业更新改造项目，由省发展改革委向国家申请贷款贴息。

第七条：验收的主要内容：

1、更新改造项目建设和投资情况，主要包括企业按照棉花质量检验体制改革方案改造的加工工艺、设备、厂房、设施等方面建设和投资情况。

2、是否按照国家棉花质量检验体制改革的要求进行更新改造，是否配备了符合国家规定的压力吨位（400吨及以上）打包机、自动取样、称重装置、条形码信息系统等设备，并具备符合国家规定的轧花工艺和设备。

3、项目资料是否齐全。

第八条：验收结果的处理：

未经验收或验收不合格的棉花加工业生产设备更新改造项目，省发展改革委不向国家申请贷款贴息。

第九条：本细则由省发展改革委负责解释。